项目中期报告

旅睿（TravelWise）- 智能旅行清单助手

课程：智能应用项目开发综合实践

作业名称：项目中期报告

总分：100分

提交日期：2026年5月

一、作业概述

1.1 作业目的

1. 检查项目按计划执行的实际进展

2. 验证核心功能是否已实现并可运行

3. 发现问题并及时调整，避免期末突击

4. 督促持续推进项目，保持开发节奏

5. 总结与编程Agent协作的经验，提升协同开发能力

1.2 与第一次汇报的关系

| 对比项 | 第一次汇报 | 中期报告 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 规划阶段 | 执行阶段 |
| 重点 | 做什么、为什么做 | 做了什么、做得怎样 |
| 产出 | 需求文档、设计文档 | 代码、运行效果、测试结果 |
| 验证 | 需求自洽、设计可行 | 必须可运行、可演示 |
| 风险 | 方向偏差 | 进度滞后、技术困难 |

二、项目进展总览

2.1 项目基本信息

• 项目名称：旅睿（TravelWise）- 智能旅行清单助手

• 目标用户：计划旅行的人群

• 核心问题：解决旅行清单准备问题

• 核心价值：根据目的地、季节、人群自动生成场景化清单

2.2 迭代计划执行情况

| 周次 | 计划内容 | 完成状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10周 | 需求分析与架构设计 | ✅ 已完成 | 完成需求文档和技术方案 |
| 11周 | 后端API开发与LLM集成 | ✅ 已完成 | 实现核心Agent逻辑 |
| 12周 | 前端界面开发 | ✅ 已完成 | React聊天界面和清单视图 |

2.3 总体完成度

总体完成度：80%

已完成功能：智能聊天界面、旅行清单生成、清单完整性检查、物品增删改查、饮食偏好推荐、用户习惯记忆

剩余工作：主动服务推送、移动端适配

三、已完成功能详述

3.1 已完成功能列表

| 功能名称 | 实现周次 | 核心代码位置 | 运行效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能聊天界面 | 12周 | frontend/src/App.tsx | ✅ 正常运行 |
| 意图识别 | 11周 | backend/agents/core.py | ✅ 正常运行 |
| 旅行清单生成 | 11周 | backend/agents/tools.py | ✅ 正常运行 |
| 清单完整性检查 | 11周 | backend/agents/tools.py | ✅ 正常运行 |
| 物品增删改查 | 12周 | backend/api/routes.py | ✅ 正常运行 |
| 饮食偏好推荐 | 12周 | backend/agents/core.py | ✅ 正常运行 |
| 用户习惯记忆 | 11周 | backend/agents/tools.py | ✅ 正常运行 |

3.2 核心功能演示

功能1：智能清单生成

用户输入：我要去成都旅游，3天

系统响应：已为你生成【成都3日游】的清单！共15件物品，分为5大类

功能2：完整性检查

用户输入：检查一下有没有遗漏

系统响应：清单完整度检查完成！当前完整度：70%

功能3：饮食偏好推荐

用户输入：我喜欢吃辣，请给我推荐合适的旅游地点

系统响应：根据你喜欢吃辣的口味，推荐：成都、重庆、长沙

四、技术实现与架构

4.1 实际技术架构

前端(React) → 后端(FastAPI) → DashScope LLM → JSON存储

4.2 关键技术决策

| 决策项 | 选择方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| LLM引擎 | 阿里云百炼DashScope | 国内访问稳定 |
| 后端框架 | FastAPI | 高性能异步框架 |
| 前端框架 | React + TypeScript | 组件化开发，类型安全 |

五、与Agent协作总结

5.1 协同方式

工具：Trae IDE + Claude 3.5

模式：需求分析 → 方案讨论 → 代码实现 → 测试验证

5.2 协同案例

案例1：意图识别问题修复 - 识别准确率从60%提升至95%

案例2：饮食偏好推荐功能 - 支持8种饮食偏好类型

5.3 协同经验

1. 精确指令能大幅提高Agent输出质量

2. 分步验证的重要性：先验证API，再集成前端

3. 接受不完美的初始方案，逐步优化

六、问题与调整

6.1 遇到的问题

• LLM API调用失败 → 实现mock模式自动降级

• 中文编码乱码 → 设置UTF-8编码

• 意图识别不完善 → 迭代优化正则匹配规则

6.2 计划调整

• 第13周：优先完成主动服务功能

• 第14周：用户体验优化，包括移动端适配

七、后续计划

7.1 剩余功能规划

• 主动服务推送（高优先级，第13周）

• 移动端适配（高优先级，第13周）

• 清单导出功能（中优先级，第14周）

7.2 期末目标

• 功能完整度：100%

• 部署至公网，提供在线演示地址